| PCN Proceso de Comunidades Negras | CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1 | Código: ISCP1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 2 |
|  |  | Fecha: 01-2022 |

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

| NOMBRE DEL/ LA CONTRATISTA | Angel Mateus Arrieta Morelo |
| --- | --- |
| CARGO | Consultor TI |
| NIT/ No de CÉDULA |  |
| PERIODO DEL INFORME | Marzo 2026 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME | 25 de marzo de 2026 |
| NOMBRE DEL COORDINADOR | Francy |

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de Consultoría en Tecnología de la Información para el diseño, desarrollo e implementación del Mockup Interactivo (MVP) de la Plataforma Digital Palenke de Pensamiento y Cuidadores del Territorio del Proceso de Comunidades Negras (PCN), que incluye: portal público/interno con control de visibilidad por rol, biblioteca documental temática (Memoria Afroterritorial), módulo de Mujeres, Juventudes y Niñez (MJN), catálogo de tableros estadísticos con integración Power BI, punto de entrada al geoportal externo (SIG afrodescendiente) y panel de administración completo para la gestión de todos los contenidos de la plataforma.

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADO

Diseño y desarrollo del MVP de la Plataforma Digital Palenke Pensamiento (Next.js + TypeScript + Tailwind CSS)

Implementación del sistema de roles y visibilidad diferenciada (público, interno, administrador)

Módulo de Biblioteca Documental Memoria Afroterritorial con 5 categorías temáticas y filtros avanzados

Módulo de Mujeres, Juventudes y Niñez (MJN) con historias autorizadas y campañas destacadas

Módulo de Estadísticas y Tableros con integración Power BI

Módulo de Geoportal — acceso al Sistema de Información Geográfica (SIG) afrodescendiente externo

Panel Administrativo completo: gestión de Documentos, Dashboards, ACCs, Usuarios y Campañas

Diseño del Sistema de Identidad Visual PCN e implementación del Design System

Documentación técnica completa de la plataforma (README, DESIGN-SYSTEM, planes de módulos)

| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO | RESULTADOS | SOPORTES¹ |
| Desarrollo del portal público Palenke con estructura de navegación completa y página de inicio institucional | Portal funcional con Next.js App Router; 12 rutas definidas (Home, Biblioteca, MJN, Estadísticas, Geoportal, Login, etc.); diseño con identidad visual PCN; secciones Quiénes Somos, Quehacer Político y accesos rápidos (Conservación, Protección Hídrica, SIG-A) | Código fuente: /src/app/page.tsx y /src/app/layout.tsx; screenshots de pantallas implementadas |
| Implementación de la Biblioteca Documental Memoria Afroterritorial con 5 categorías temáticas y detalle de documento protegido por rol | Módulo con filtros por búsqueda libre, sección, territorio, tipo de instrumento, año y enfoque de género; chips de filtros activos; estado de carga simulado; estado vacío con CTA; detalle con breadcrumbs y protección por visibilidad | /src/app/biblioteca/ — código fuente; datos mock en /src/lib/mock-data.ts |
| Módulo Mujeres, Juventudes y Niñez (MJN) con contexto político, documentos, historias autorizadas y campañas destacadas | Sección editorial con hero, contexto político y cita destacada; subfiltros por categoría (litigio, pedagógico, memorias); 4 historias multimedia autorizadas (audio/video/texto/foto); campañas activas con materiales descargables | /src/app/mujeres-juventudes-ninez/ — código fuente |
| Módulo de Estadísticas y Tableros Power BI, y Geoportal de acceso al SIG afrodescendiente | Catálogo de dashboards con filtros por tema y territorio; embed Power BI con estados simulados (loading, timeout); geoportal con protección por rol (solo interno/admin) y redirección automática a login | /src/app/estadisticas/ y /src/app/geoportal/ — código fuente |
| Panel Administrativo completo: gestión de Documentos, Dashboards, ACCs, Usuarios y Campañas | Dashboard con KPIs rápidos y actividad reciente; formularios crear/editar para 5 módulos; control de visibilidad (público/interno/sensible); gestión de roles; guard de acceso admin con redirección automática | /src/app/admin/ — código fuente; README.md sección 5 |
| Diseño del Sistema de Identidad Visual PCN, Design System y documentación técnica completa | Design System con paleta PCN (negro, verde, rojo, amarillo), tipografía Fraunces + Public Sans y componentes reutilizables; README técnico con guía de instalación, roles, rutas y estados de demostración QA | DESIGN-SYSTEM.md; README.md; docs/ (13 planes de módulos Fase 1) |

| PCN Proceso de Comunidades Negras | CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1 | Código: ISCP1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 2 |
|  |  | Fecha: 01-2022 |

1. Reportar los soportes correspondientes a archivos finales o actualizaciones. No es necesario anexar los que correspondan a avances en proceso de elaboración. Para los soportes que, por su tamaño o custodia de la información, no sean anexados con el envío del informe de actividades, informar en la tabla el repositorio digital o físico en donde se encuentran.

INFORME NARRATIVO DE LAS LECCIONES APRENDIDAS

Analizar con base en las actividades que usted ha liderado, ejecutado o en las que ha participado durante este período, las lecciones aprendidas, incluyendo logros, retos y cómo se adaptó a estos en el marco del desarrollo de su trabajo en relación con la implementación.

LOGROS:

- Construcción exitosa del MVP funcional completo de la Plataforma Digital Palenke, cubriendo todos los módulos planificados para la Fase 1: portal público, biblioteca documental, módulo MJN, estadísticas, geoportal y panel administrativo. - Implementación de un sistema de roles y visibilidad diferenciada (público / interno / administrador) que controla el acceso a contenidos sensibles del Proceso de Comunidades Negras. - Desarrollo de la Biblioteca Documental Memoria Afroterritorial con 5 categorías temáticas y filtros avanzados (sección, territorio, tipo de instrumento, año, enfoque de género), organizada de forma navegable con protección por rol. - Creación del módulo MJN con historias multimedia autorizadas y campañas destacadas, visibilizando el trabajo territorial de las mujeres, juventudes y niñez en los consejos comunitarios. - Panel administrativo completo que permite al equipo PCN gestionar todos los contenidos de forma autónoma, sin depender de desarrolladores externos. - Documentación técnica integral (README, DESIGN-SYSTEM, 13 planes de módulos) que facilita la continuidad del proyecto y la transición a la Fase 2 con backend real.

RETOS:

- Diseñar una arquitectura frontend escalable que permita integrar un backend real en la siguiente fase sin necesidad de refactorización mayor de los componentes de interfaz. - Traducir la identidad política y cultural del PCN en un lenguaje visual digital coherente que respete la cosmovisón afroterritorial y la nomenclatura propia del proceso. - Definir flujos de visibilidad y acceso diferenciado que respondieran a las necesidades reales de los distintos perfiles de usuario (comunidad general, equipo interno PCN, administración).

ADAPTACIÓN A LOS RETOS:

- Se adoptó Next.js con App Router y TypeScript estricto, con la capa de datos mock separada (mock-data.ts) para poder reemplazarla por llamadas a API/backend real en la Fase 2 sin afectar los componentes UI. - Se trabajó iterativamente con los wireframes y mockups provistos por el equipo PCN, incorporando retroalimentación sobre identidad visual (colores PCN) y nomenclatura territorial propia (Quehacer Político, Gobierno Propio, Memoria Afroterritorial, SCITA). - Se implementó un sistema de roles simulado por query string (?role=public/internal/admin) que permite validar todos los flujos de acceso en el mock antes de conectar autenticación real, facilitando las pruebas de QA sin necesidad de backend.

ANEXOS

A. Capturas de pantalla (móvil y escritorio)

URL de referencia: https://palenke-two.vercel.app Rutas documentadas: /, /noticias, /memoria-afroterritorial, /biblioteca, /scita (+ formulario), /gobierno-propio, /admin/contenido-visual (si aplica)

B. Tabla de entregables del mes (nombre, archivo/ruta en repo, fecha)

Nombre; Archivo / ruta en repo; Fecha. Portal Inicio (Home); /src/app/page.tsx; Marzo 2026. Noticias; /src/app/noticias/; Marzo 2026. Memoria Afroterritorial (Biblioteca); /src/app/biblioteca/; Marzo 2026. SCITA — Geoportal + formulario ambiental; /src/app/scita/; Marzo 2026. Gobierno Propio; /src/app/gobierno-propio/; Marzo 2026. Módulo MJN; /src/app/mujeres-juventudes-ninez/; Marzo 2026. Estadísticas y Tableros Power BI; /src/app/estadisticas/; Marzo 2026. Panel Admin — Contenido Visual; /src/app/admin/; Marzo 2026. Design System; DESIGN-SYSTEM.md; Marzo 2026.

C. Piezas de marca: paleta, tipografías, logos, exports de imágenes/videos

Ver página Notion: https://www.notion.so/32ec2144fd7f811f8b76d3e0a3d9397e Contenido: paleta completa (tokens CSS), tipografías Fraunces + Public Sans, logos e identidad PCN, tabla de exports de imágenes/videos con estado de cada asset.

D. Evidencia de validación: correos, actas, minutas, aceptación del cliente

Pendiente de entrega por el contratista. Adjuntar correos de aprobación, actas de reunión y/o documento de aceptación firmado por el coordinador.

E. URL de demo/staging y nota del entorno

URL: https://palenke-two.vercel.app Entorno: Vercel (Next.js 15, App Router), rama main. Plataforma mock sin backend real; datos en src/lib/mock-data.ts. No requiere autenticación; rol se simula con ?role=public / internal / admin en la URL.

F. Enlace al repositorio y commit/tag de cierre del período

Repositorio: [Pendiente — incluir URL del repositorio GitHub] Commit / tag de cierre: [Pendiente — incluir hash o tag correspondiente al cierre del período Marzo 2026]

Atentamente,	VISTO BUENO

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA

NOMBRE: Angel Mateus Arrieta Morelo	COORDINADOR

C.C.: _______________________