INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

| NOMBRE DEL/ LA CONTRATISTA | Angel Mateus Arrieta Morelo |
| --- | --- |
| CARGO | Consultor informático |
| NIT/ No de CÉDULA | 1028033422 |
| PERIODO DEL INFORME | Mayo 2026 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME | 22 Mayo 2026 |
| NOMBRE DEL COORDINADOR | Francy |

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de Consultoría en Tecnología de la Información para el diseño, desarrollo e implementación del Mockup Interactivo (MVP) de la Plataforma Digital Palenke de Pensamiento y Cuidadores del Territorio del Proceso de Comunidades Negras (PCN), que incluye: portal público/interno con control de visibilidad por rol, biblioteca documental temática (Memoria Afroterritorial), módulo de Mujeres, Juventudes y Niñez (MJN), catálogo de tableros estadísticos con integración Power BI, punto de entrada al geoportal externo (SIG afrodescendiente) y panel de administración completo para la gestión de todos los contenidos de la plataforma.

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADO

Diseño y desarrollo del MVP de la Plataforma Digital Palenke Pensamiento (Next.js + TypeScript + Tailwind CSS) - Implementación del sistema de roles y visibilidad diferenciada (público / interno / administrador) para control de acceso a contenidos. - Módulo de Memoria Afroterritorial (Biblioteca Documental) con: - 2 macro-secciones de entrada (Normativa vigente y Memoria viva del territorio). - Secciones documentales adicionales para clasificación del corpus (Gobierno Propio, Planes, Rutas, Producción técnica/política, Material pedagógico/comunitario). - Filtros avanzados (búsqueda, sección, territorio, tipo de instrumento, año, enfoque de género). - Módulo de Mujeres, Juventudes y Niñez (MJN) con piezas autorizadas (audio/video/testimonio/foto) y campañas destacadas. - Módulo de Estadísticas y Tableros con integración (embed) de Power BI y control de visibilidad (público/interno). - Módulo de SCITA (Sistema Comunitario de Información Territorial y Ambiental) como portal de acceso a capas priorizadas y vínculo al geoportal. - Módulo de Geoportal — acceso controlado al Sistema de Información Geográfica (SIG) externo (sin almacenar datos geoespaciales en la plataforma). - Panel Administrativo (superficie de gestión) para Documentos, Dashboards, ACCs, Usuarios y Campañas, orientado a autonomía editorial del equipo. - Diseño e implementación de lineamientos de Identidad Visual PCN y base de Design System (tipografía, paleta, componentes UI reutilizables). - Documentación técnica de soporte (planes de módulos, criterios de visibilidad, alcances del mock MVP) para continuidad y transición a backend real.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO | RESULTADOS | SOPORTES1 |
| --- | --- | --- |
| 1. Rediseño integral del módulo SCITA (Sistema Comunitario de Información Territorial y Ambiental). | Se reconstruyó la experiencia de /scita con hero de marketing, workspace por módulos (gobierno, conservación, titulación), geovisor, tableros Power BI embebidos con visibilidad por rol, iconografía propia y formulario de reportes de campo en /scita/formulario. | Código: src/app/scita/page.tsx, src/components/palenke/ScitaPageContent.tsx, ScitaWorkspace.tsx, ScitaDashboardPanel.tsx, scitaMarketingHero.tsx Migraciones: supabase/migrations/018_scita_dashboards.sql, 021_create_scita_reports.sql https://dev-palenke-two.vercel.app/scita |
| 2. Nueva subsección Mediateca Ubuntu dentro de Memoria Afroterritorial. | Se creó la ruta /memoria-afroterritorial/mediateca-ubuntu con galería audiovisual comunitaria (~28 registros imagen/video), subnavegación entre secciones de memoria, bucket Supabase y script de sincronización de medios. | Código: src/app/memoria-afroterritorial/mediateca-ubuntu/page.tsx, MediatecaUbuntuGallerySection.tsx, mediateca-ubuntu-gallery-data.ts scripts/sync-mediateca-ubuntu-storage.mjs Migración: 019_mediateca_ubuntu_bucket.sql https://dev-palenke-two.vercel.app/memoria-afroterritorial/mediateca-ubuntu |
| 3. Galería multimedia y video hero en Gobierno Propio. | Se incorporó galería contextual de fotos y videos (~9 piezas), video de presentación en hero, sección de red de orientación política (Tenure Facility) y poster de memoria en movimiento. | Código: GobiernoPropioMediaGallery.tsx, GobiernoPropioGallerySection.tsx, GobiernoPropioHeroVideo.tsx, gobierno-gallery-data.ts public/videos/gobierno-propio-presentacion-hero.mp4 https://dev-palenke-two.vercel.app/gobierno-propio |
| 4. Feed «Lo último» e Incidencia con contenido editorial ampliado. | Se publicaron 5 piezas editoriales curadas (URT–Hileros, ILC, ONU/género, TTF, sistema ACC) con galerías de imágenes; se integraron ~42 enlaces del Foro Global de la Tierra 2025; Incidencia con búsqueda, paginación y vista enriquecida. | Código: src/lib/lo-ultimo-publications.ts, src/app/incidencia/page.tsx, LoUltimoListRow.tsx Assets: public/assets/lo-ultimo/* https://dev-palenke-two.vercel.app/incidencia |
| 5. Panel administrativo de alertas y reportes SCITA. | Nueva ruta /admin/alertas con dashboard de reportes de campo, gráficos y consolidación desde Supabase (con respaldo local). | Código: src/app/admin/alertas/page.tsx, AdminAlertsDashboard.tsx, AdminAlertsCharts.tsx https://dev-palenke-two.vercel.app/admin/alertas |
| 6. Refactor del panel administrativo, contacto y trazabilidad. | Layout unificado AdminLayout en todas las pantallas admin; API de mensajes de contacto; registro de actividad administrativa; navegación centralizada. | Código: src/components/mock/AdminLayout.tsx, src/lib/admin-nav.ts, admin-activity.ts api/contact-messages/route.ts, ContactForm.tsx, ContactModal.tsx Migraciones: 023_contact_messages.sql, 024_admin_activity_log.sql https://dev-palenke-two.vercel.app/admin |
| 7. Memoria Afroterritorial: hero audiovisual e imagen «Nuestra memoria». | Video de presentación con audio en hero de memoria; imagen comunitaria en sección Nuestra memoria; bucket dedicado en Supabase. | Código: MemoriaAfroterritorialHeroVideo.tsx, memoria-afroterritorial-assets.ts Migración: 025_memoria_afroterritorial_bucket.sql https://dev-palenke-two.vercel.app/memoria-afroterritorial |
| 8. Mejoras en inicio (home): overlay de bienvenida y bloque Lo último. | Animación de entrada «Palenke — Pensamiento y Territorio» (PageIntroOverlay); hero refactorizado; integración del feed Lo último en portada. | Código: src/components/global/PageIntroOverlay.tsx, HomeHeroSection.tsx, src/app/page.tsx https://dev-palenke-two.vercel.app/ |
| 9. Metadata y alineación de documentos Gobierno Propio / conservación. | Migraciones para metadata UI de áreas de conservación comunitaria y territorio Capitanía Páez en reglamentos; alineación con corpus interno ACC. | Migraciones: 016_align_conservacion_ui_metadata.sql, 017_reglamentos_cc_mayor_capitania_territory_paez.sql docs/files/INF. INTERNA/AREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA/* |
| 10. Documentación técnica y protocolo de datos SIG–BI–PostgreSQL–Power BI. | Documentación MVP (HTML/MD/PDF), protocolo de integración de datos territoriales y checklist de cumplimiento RRI. | docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.* docs/protocolo-sig-bi-postgresql-powerbi-y-palenke.md docs/CHECKLIST-CUMPLIMIENTO-ANEXO-4-RRI.md |
| 11. Geoportal y referencia cartográfica para SCITA. | Actualización de geoportal y SVG de referencia para el geovisor integrado en SCITA. | Código: src/app/geoportal/page.tsx, ScitaGeovisor.tsx public/assets/geovisor-reference-map.svg https://dev-palenke-two.vercel.app/geoportal |
| 12. Administración de dashboards SCITA desde panel. | Formulario y guía para gestionar tableros Power BI por módulo y visibilidad; backfill de dashboards internos. | Código: ScitaDashboardAdminForm.tsx, ScitaDashboardGuideModal.tsx, scita-dashboards.ts Migraciones: 019_scita_internal_dashboards_backfill.sql, 022_scita_conservacion_internal_dashboard.sql |
| 13. Componentes de video hero reutilizables (Home, Gobierno Propio, Memoria). | Se implementaron HomeHeroSection, GobiernoPropioHeroVideo y MemoriaAfroterritorialHeroVideo; refactor de src/app/page.tsx; mejora de ExpandableVideo para reproducción en portada y módulos. | Código: src/components/home/HomeHeroSection.tsx, GobiernoPropioHeroVideo.tsx, MemoriaAfroterritorialHeroVideo.tsx, ExpandableVideo.tsx https://dev-palenke-two.vercel.app/ |
| 14. Embeds de publicaciones en redes sociales (Instagram, X, Facebook). | Se crearon SocialPostEmbed, XPostEmbed y resolveSocialEmbed para incrustar posts externos en Incidencia y home sin redirección forzada. | Código: src/components/palenke/SocialPostEmbed.tsx, XPostEmbed.tsx, src/lib/social-embed.ts, src/app/incidencia/page.tsx https://dev-palenke-two.vercel.app/incidencia |
| 15. Ampliación de lo-ultimo-publications.ts y refactor del home. | Se amplió el catálogo editorial (Foro Global de la Tierra, galerías, URLs externas) y se simplificó page.tsx delegando el hero y el listado Lo último. | Código: src/lib/lo-ultimo-publications.ts, src/app/page.tsx, LoUltimoListRow.tsx |
| 16. Actualización del video hero de Gobierno Propio (~108 MB). | Se reemplazó public/videos/gobierno-propio-presentacion-hero.mp4 por la versión extendida de presentación (~108 MB) enlazada desde GobiernoPropioHeroVideo. | Asset: public/videos/gobierno-propio-presentacion-hero.mp4, gobierno-propio-assets.ts https://dev-palenke-two.vercel.app/gobierno-propio |
| 17. Integración de la métrica Foro Global de la Tierra (docx). | Se procesó docs/METRICA FORO GLOBAL DE LA TIERRA.docx para registrar ~42 enlaces de Instagram, X y Facebook en lo-ultimo-publications.ts (categoría Foro Global de la Tierra 2025). | Insumo: docs/METRICA FORO GLOBAL DE LA TIERRA.docx, docs/references/lo ultimo/* |

- Reportar los soportes correspondientes a archivos finales o actualizaciones. No es necesario anexar los que correspondan a avances en proceso de elaboración. Para los soportes que, por su tamaño o custodia de la información, no sean anexados con el envío del informe de actividades, informar en la tabla el repositorio digital o físico en donde se encuentran.

INFORME NARRATIVO DE LAS LECCIONES APRENDIDAS

Analizar con base en las actividades que usted ha liderado, ejecutado o en las que ha participado durante el periodo reportado. Incluir, según lo considere pertinente, aspectos metodológicos, técnicos, de relacionamiento interno y con las comunidades, instituciones y distintos actores involucrados, así como factores externos y de contexto que influyeron en la implementación.

LOGROS: Rediseño completo de SCITA con tableros Power BI, geovisor y reportes de campo. Mediateca Ubuntu operativa con galería audiovisual en Supabase. Galería multimedia y video hero en Gobierno Propio. Feed Lo último con 5 publicaciones editoriales y cobertura del Foro Global de la Tierra 2025. Panel /admin/alertas para seguimiento de reportes territoriales. Migraciones Supabase 016–025 (SCITA, mediateca, contacto, actividad admin, memoria). Documentación técnica y protocolo SIG–BI para continuidad del proyecto. Overlay de bienvenida y mejoras visuales en el home. Videos hero reutilizables en Home, Gobierno Propio y Memoria. Embeds de redes sociales en Incidencia. Video hero Gobierno Propio actualizado (~108 MB). Métrica Foro Global de la Tierra integrada al feed Lo último.

RETOS: Consolidar dos naturalezas de contenido en noticias: feed automático «Entérate» (PCN) y feed editorial «Lo último» con piezas largas y enlaces externos. Gestionar volumen alto de medios (videos hero, galerías, bucket mediateca) sin degradar rendimiento en despliegue. Coordinar visibilidad pública/interna en tableros SCITA y documentos de conservación con metadata heterogénea por consejo. Mantener sincronización entre repositorio, Supabase Storage y contenido curado en código (Lo último, Foro Global). Commits con mensajes poco descriptivos que dificultan trazabilidad formal del informe (mitigado con este documento y documentación técnica).

ADAPTACIÓN A LOS RETOS: Se separó SCITA en workspace modular con dashboards configurables en BD y formulario de reportes independiente. Se centralizó la mediateca en bucket dedicado con script de sincronización y galería filtrada por rol. Se curó Lo último en código tipado (lo-ultimo-publications.ts) con assets versionados y categoría Foro Global de la Tierra. Se unificó el panel admin con layout, log de actividad y alertas SCITA para operación editorial autónoma. Se documentó arquitectura de datos y MVP para transición a backend productivo y auditoría RRI.

ANEXOS

URL de referencia: https://dev-palenke-two.vercel.app Insumos integrados durante mayo 2026: — Referencias y comentarios de publicaciones Lo último (ILC, ONU, URT, TTF, RRI) en docs/references/lo ultimo/ — docs/METRICA FORO GLOBAL DE LA TIERRA.docx (~42 enlaces redes → lo-ultimo-publications.ts) — Video hero Gobierno Propio public/videos/gobierno-propio-presentacion-hero.mp4 (~108 MB) — Componentes SocialPostEmbed, XPostEmbed, HomeHeroSection, *HeroVideo — Corpus PDF de Áreas de Conservación Comunitaria por consejo en docs/files/INF. INTERNA/ — Video hero Gobierno Propio y medios en public/assets/ y Supabase mediateca-ubuntu Capturas de pantalla sugeridas (móvil y escritorio): — Home: overlay de bienvenida, hero y bloque Lo último — SCITA: workspace, tableros y formulario de reportes — Memoria Afroterritorial: hero video y Mediateca Ubuntu — Gobierno Propio: hero video y galería multimedia — Incidencia: listado, búsqueda y publicaciones con galería — Admin: /admin/alertas y gestión de dashboards SCITA Repositorio de código: privado; solicitar acceso enviando correos al equipo técnico.

Atentamente, 					    VISTO BUENO

| FIRMA CONTRATISTA NOMBRE: Angel Mateus Arrieta Morelo C.C: 1028033422 | FIRMA COORDINADOR |
| --- | --- |