INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

| NOMBRE DEL/ LA CONTRATISTA | Angel Mateus Arrieta Morelo |
| --- | --- |
| CARGO | Consultor informático / Personal de comunicación y visibilidad |
| NIT/ No de CÉDULA | 1028033422 |
| PERIODO DEL INFORME | 1 de marzo de 2026 – 17 de julio de 2026 (corte informe final) |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME | 17 de julio de 2026 |
| NOMBRE DEL COORDINADOR | Francy Conu |

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de Consultoría en Tecnología de la Información para el diseño, desarrollo e implementación del Mockup Interactivo (MVP) de la Plataforma Digital Palenke de Pensamiento y Cuidadores del Territorio del Proceso de Comunidades Negras (PCN), que incluye: portal público/interno con control de visibilidad por rol, biblioteca documental temática (Memoria Afroterritorial), módulo de Mujeres, Juventudes y Niñez (MJN), catálogo de tableros estadísticos con integración Power BI y panel de administración para la gestión de contenidos. El geoportal/geovisor interno no forma parte del cierre del MVP y queda para la siguiente etapa del proyecto. Contrato HILEROS 055-2026 – Proyecto Turning Tides P1010.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO |
| --- | --- |
| 1. Mantener comunicación constante con la coordinación del proyecto para los ajustes necesarios y realizar presentación de avances cada mes. | Se sostuvo comunicación continua con la coordinación del proyecto para revisar prioridades funcionales, ajustes de contenido, definición de accesos y validación de avances de la plataforma. Los avances se reportaron mediante informes mensuales y espacios de seguimiento. Producto / evidencia: Informes administrativos firmados de abril y mayo de 2026; registro base de reunión del 27 de marzo de 2026 (Google Meet, 49 minutos); trazabilidad de requerimientos funcionales y ajustes atendidos durante el periodo. Enlace / anexo: FORMATO INFORME ADM_ANGEL_ARRIETA_ABRIL_2026.docx; FORMATO INFORME ADM_ANGEL_ARRIETA_MAYO_2026.docx; docs/final-formats/evidences/01 Estado: En proceso ¦ Avance: 100% |
| 3. Desarrollar el MVP de la plataforma en el plazo establecido (3 meses). | Se diseñó, desarrolló y desplegó el MVP de la plataforma con Next.js, React, TypeScript y Tailwind. El alcance funcional entregado en Fase 1 incluye inicio, biblioteca, memoria afroterritorial, MJN, gobierno propio, incidencia, mirador de datos (Power BI) y paneles administrativos base. El geoportal/geovisor interno no se incluye como entregable cerrado del MVP; corresponde a la siguiente etapa. Producto / evidencia: MVP funcional publicado en entorno web, con navegación operativa, módulos de Fase 1 visibles, rutas públicas e internas y base técnica lista para continuidad contractual. Geoportal: diferido a siguiente etapa (fuera del cierre MVP). Enlace / anexo: https://dev-palenke-two.vercel.app/; docs/final-formats/evidences/screenshots/01-home-plataforma.png Estado: Cumplido ¦ Avance: 100% |
| 4. Implementar sistema de usuarios y roles (público, interno y administrador). | Se implementó autenticación con Supabase SSR, validación de sesión, control de permisos por rol y flujos de solicitud/aprobación de acceso. También se habilitaron superficies diferenciadas para visitante público, usuario interno y administración. Producto / evidencia: Sistema de usuarios y roles operativo: login, control de sesión, lectura de permisos, solicitudes de acceso y revisión administrativa de solicitudes. Enlace / anexo: src/middleware.ts; src/lib/auth/permissions.ts; src/lib/viewer.ts; src/app/login; src/app/admin/solicitudes; src/app/solicitar-acceso; docs/final-formats/evidences/04 Estado: Cumplido ¦ Avance: 100% |
| 5. Configurar niveles de visibilidad de contenidos (público, interno y restringido). | Se configuraron reglas de apertura y descarga por nivel de visibilidad, junto con validaciones por sesión y por rol para contenidos públicos e internos. El comportamiento también contempla accesos aprobados a documentos puntuales. Producto / evidencia: Lógica de visibilidad y permisos activa para documentos, vistas protegidas y recursos con acceso condicionado por rol o por aprobación previa. Enlace / anexo: src/lib/document-access.ts; src/lib/auth/permissions.ts; src/lib/viewer.ts; src/app/gobierno-propio/[instrumento]/page.tsx; docs/final-formats/evidences/05 Estado: Cumplido ¦ Avance: 100% |
| 6. Desarrollar e implementar la Biblioteca Base con buscador y filtros básicos. | Se desarrolló la Biblioteca Base con barra de búsqueda, filtros por sección, territorio, tipo, año y temas, además de resumen de filtros activos y paginación. Se integró la sección de normativa con registros visibles por rol. Producto / evidencia: Biblioteca Base navegable y filtrable, con búsqueda funcional, resumen de filtros y acceso al corpus documental del MVP. Enlace / anexo: src/app/biblioteca/page.tsx; src/components/palenke/BibliotecaSearchBar.tsx; src/components/palenke/BibliotecaFilterSummary.tsx; https://dev-palenke-two.vercel.app/biblioteca; docs/final-formats/evidences/screenshots/02-biblioteca-buscador.png Estado: Cumplido ¦ Avance: 100% |
| 7. Crear la sección Mujeres, Juventudes y Niñez. | Se construyó la sección Mujeres, Juventudes y Niñez con hero editorial, contexto político, documentos filtrados por agenda, piezas autorizadas y campañas destacadas. Parte del componente de litigio estratégico sigue dependiendo de contenido definitivo del equipo. Producto / evidencia: Sección MJN publicada con estructura editorial, tabs de contenido, piezas autorizadas y campañas visibles; pendiente completar insumos definitivos en algunos contenidos asociados a litigio. Enlace / anexo: src/app/mujeres-juventudes-ninez/page.tsx; src/app/mujeres-juventudes-ninez/campanas/[slug]/page.tsx; https://dev-palenke-two.vercel.app/mujeres-juventudes-ninez; docs/final-formats/evidences/screenshots/03-mjn.png Estado: En proceso ¦ Avance: 90% |
| 8. Integrar dashboards Power BI y enlace al geoportal interno. | Se integró el mirador de datos con tableros Power BI visibles según rol, panel SCITA para consumo de dashboards y superficie administrativa para crear y editar tableros. Respecto al geoportal interno: no se entrega como módulo implementado del MVP; solo se deja preparada una ruta/punto de acceso para la siguiente etapa del proyecto, donde corresponde la integración plena con el geoportal SIG del equipo. Producto / evidencia: Power BI / mirador de datos: implementado (catálogo, SCITA/estadísticas, administración de tableros). Geoportal interno: NO implementado como módulo del MVP; diferido a la siguiente etapa. Evidencia de la página de acceso preparatoria en evidences/screenshots/05-geoportal-acceso.png (no constituye cierre del módulo SIG). Enlace / anexo: src/app/estadisticas/page.tsx; src/app/scita/page.tsx; src/components/palenke/ScitaDashboardPanel.tsx; src/components/palenke/ScitaDashboardAdminForm.tsx; src/app/admin/dashboards; https://dev-palenke-two.vercel.app/estadisticas; docs/final-formats/evidences/08; Geoportal (siguiente etapa / no MVP): src/app/geoportal/page.tsx; https://dev-palenke-two.vercel.app/geoportal; docs/final-formats/evidences/screenshots/05-geoportal-acceso.png; docs/final-formats/evidences/14_7 Estado: En proceso ¦ Avance: 70% |
| 9. Implementar seguridad básica (SSL y control de accesos). | Se aseguró el acceso HTTPS en despliegue y se implementaron validaciones de sesión, protección de rutas, control de permisos y separación de vistas según rol. La protección cubre páginas internas y superficies administrativas. Producto / evidencia: Seguridad básica operativa en despliegue: HTTPS/SSL, validación de sesión, middleware de control y restricción de acceso a rutas y recursos internos. Enlace / anexo: src/middleware.ts; src/lib/auth/permissions.ts; despliegue en Vercel con HTTPS; docs/final-formats/evidences/09 Estado: Cumplido ¦ Avance: 100% |
| 10. Entregar código fuente completo y accesos administrativos. | El código fuente permanece versionado en GitHub con historial de cambios y despliegues continuos. Repositorio privado: https://github.com/anuidev8/palenke. Existen superficies administrativas funcionales en la plataforma. La entrega formal de accesos (GitHub por email + credenciales admin + acta) pertenece al cierre contractual. Producto / evidencia: Repositorio privado GitHub: https://github.com/anuidev8/palenke. Acceso: invitar por email al revisor. Contiene código Next.js, docs técnicas, supabase/migrations (modelo PostgreSQL) y estructura completa del MVP. Paneles admin disponibles; pendiente acta y credenciales formales. Enlace / anexo: https://github.com/anuidev8/palenke; docs/final-formats/evidences/10/REPOSITORIO_GITHUB.md; src/app/admin; docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.md; supabase/migrations/; docs/final-formats/evidences/10 Estado: En proceso ¦ Avance: 60% |
| 11. Entregar documentación técnica básica. | Se elaboró documentación técnica del MVP en formatos Markdown, HTML y PDF, junto con el protocolo operativo de integración SIG - BI - PostgreSQL - Power BI - Palenke. Producto / evidencia: Paquete documental técnico básico entregado: documentación del MVP (incluye sección 3A — tipo y modelo de base de datos PostgreSQL/Supabase), exportes HTML/PDF si aplican, protocolo SIG–BI–PostgreSQL–Power BI y anexo evidences/11/DB_MODEL_SUPABASE_POSTGRES.md. Enlace / anexo: docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.md; docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.html; docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.pdf; docs/protocolo-sig-bi-postgresql-powerbi-y-palenke.md; docs/final-formats/evidences/11; docs/final-formats/evidences/11/DB_MODEL_SUPABASE_POSTGRES.md; supabase/migrations/ Estado: Cumplido ¦ Avance: 100% |
| 12. Capacitar al equipo designado. | No se encontró evidencia formal en el repositorio de una sesión de capacitación cerrada con lista de asistencia, agenda, material o grabación entregable para este ítem. Producto / evidencia: Sin evidencia formal de capacitación al equipo designado dentro del corte revisado. Enlace / anexo: docs/final-formats/evidences/12 Estado: No iniciado ¦ Avance: 0% |
| 13. Corregir fallas detectadas antes de la entrega final. | Durante el periodo se atendieron ajustes funcionales, visuales y de estructura de datos, incluyendo refactors, rediseños de módulos y correcciones derivadas de requerimientos nuevos o cambios editoriales. Producto / evidencia: Historial de mejoras y correcciones en curso, soportado por cambios en el repositorio y por la trazabilidad consignada en informes mensuales. Enlace / anexo: Informes ABRIL y MAYO 2026; repositorio Git del proyecto; docs/final-formats/evidences/13 Estado: En proceso ¦ Avance: 50% |
| 16. Implementar taxonomías y metadatos avanzados para organización de contenidos. | Se avanzó en metadatos y taxonomías mediante varias migraciones y ajustes editoriales para gobierno propio, conservación, reglamentos y publicaciones. El modelo ya organiza mejor el contenido, pero aún no cubre de forma homogénea todos los módulos documentales. Producto / evidencia: Taxonomías y metadatos parciales implementados en varios componentes del sistema, reutilizables para la fase integral. Enlace / anexo: supabase/migrations/013_update_gobierno_propio_document_metadata.sql; supabase/migrations/014_align_gobierno_propio_ui_metadata.sql; supabase/migrations/015_backfill_gobierno_propio_supporting_docs_metadata.sql; supabase/migrations/016_align_conservacion_ui_metadata.sql; supabase/migrations/017_reglamentos_cc_mayor_capitania_territory_paez.sql; src/lib/lo-ultimo-publications.ts Estado: En proceso ¦ Avance: 55% |
| 17. Desarrollar motor de búsqueda avanzada con múltiples filtros. | Actualmente existen búsqueda por texto, filtros múltiples, chips de temas, buscadores por módulo y una capa adicional de búsqueda asistida para biblioteca/mediateca. Aún no existe un único motor transversal para todos los módulos de la plataforma integral. Producto / evidencia: Capacidades de búsqueda avanzada parciales: filtros múltiples en biblioteca, búsqueda por módulo, búsqueda jurídica y panel de búsqueda asistida. Enlace / anexo: src/components/palenke/BibliotecaSearchBar.tsx; src/components/palenke/SeguridadJuridicaSearchBar.tsx; src/components/palenke/GlobalBibliotecaSearchDock.tsx; src/components/palenke/BibliotecaAiSearchPanel.tsx; src/lib/ai-search.ts Estado: En proceso ¦ Avance: 60% |
| 18. Implementar módulo de Áreas de Conservación Comunitaria (ACCs). | Se implementó un módulo administrativo de ACCs y su correlato público en gobierno propio, con metadatos territoriales, visibilidad, vínculo a dashboard y referencia preparatoria al geoportal (módulo diferido a siguiente etapa, fuera del MVP). El módulo ya es demostrable, aunque el cierre fino de contenido y operación sigue abierto. Producto / evidencia: Módulo ACC funcional para gestión y visualización, con estructura pública y administrativa disponible. Enlace / anexo: src/app/admin/accs/page.tsx; src/app/admin/accs/[id]/editar/page.tsx; src/app/gobierno-propio/page.tsx; https://dev-palenke-two.vercel.app/gobierno-propio; docs/final-formats/evidences/screenshots/06-gobierno-propio-accs.png Estado: En proceso ¦ Avance: 90% |
| 19. Desarrollar módulo estructurado de incidencia política y litigio estratégico. | Se habilitó la sección de Incidencia/Lo Último con listado, detalle, búsqueda, paginación y soporte para publicaciones con imagen o embeds sociales. El componente de litigio estratégico estructurado sigue dependiendo de insumos definitivos y de consolidación editorial. Producto / evidencia: Módulo de incidencia publicado y utilizable; componente de litigio estratégico aún en consolidación. Enlace / anexo: src/app/incidencia/page.tsx; src/app/incidencia/[slug]/page.tsx; docs/plan-biblioteca-rutas-litigio.md; https://dev-palenke-two.vercel.app/incidencia; docs/final-formats/evidences/screenshots/07-incidencia.png Estado: En proceso ¦ Avance: 55% |
| 20. Fortalecer integraciones técnicas (APIs e interoperabilidad). | Se construyeron APIs internas de la propia plataforma para solicitudes de acceso, mensajes de contacto, carga/preparación de evidencias SCITA y previsualización/URL firmada de documentos. No se documentan integraciones amplias con APIs externas de terceros dentro de este entregable. Producto / evidencia: Conjunto de endpoints internos implementados para soporte funcional del portal, administración de acceso y gestión documental. Enlace / anexo: src/app/api/access-requests/route.ts; src/app/api/contact-messages/route.ts; src/app/api/scita/reports/prepare-upload/route.ts; src/app/api/scita/reports/[id]/evidence/route.ts; src/app/api/documents/[id]/preview/route.ts; src/app/api/documents/[id]/signed-url/route.ts Estado: En proceso ¦ Avance: 60% |
| 21. Optimizar rendimiento y reforzar seguridad de la plataforma. | No se encontró evidencia suficiente de una fase formal de optimización de rendimiento ni de hardening adicional de seguridad más allá del control de acceso básico ya implementado. Producto / evidencia: Sin evidencia formal de optimización ampliada o auditoría específica de performance/seguridad. Enlace / anexo: docs/final-formats/evidences/21 Estado: No iniciado ¦ Avance: 0% |
| 22. Ampliar la documentación técnica del sistema. | Además de la documentación básica del MVP, ya existen un protocolo técnico de integración y un checklist de cumplimiento que sirven como base para ampliar la documentación del sistema. Aún falta consolidar un paquete único de documentación ampliada de Fase 2. Producto / evidencia: Base documental ampliada en construcción: protocolo técnico, checklist de cumplimiento y materiales de continuidad. Enlace / anexo: docs/protocolo-sig-bi-postgresql-powerbi-y-palenke.md; docs/CHECKLIST-CUMPLIMIENTO-ANEXO-4-RRI.md; docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.md Estado: En proceso ¦ Avance: 60% |
| 23. Realizar capacitación complementaria al equipo. | No se encontró evidencia formal de capacitación complementaria documentada en el repositorio para este corte. Producto / evidencia: Sin evidencia formal de capacitación complementaria. Enlace / anexo: docs/final-formats/evidences/23 Estado: No iniciado ¦ Avance: 0% |
| 24. Garantizar estabilidad técnica durante el periodo acordado. | La plataforma ha mantenido desarrollo y despliegue continuo durante el periodo revisado, con seguimiento mensual y sin evidencia en el repositorio de una caída estructural documentada del servicio. El aseguramiento definitivo de estabilidad sigue siendo una obligación vigente hasta el cierre del contrato. Producto / evidencia: Historial de continuidad técnica y mantenimiento funcional del portal durante el periodo evaluado. Enlace / anexo: Repositorio Git del proyecto; informes ABRIL y MAYO 2026; docs/final-formats/evidences/24 Estado: En proceso ¦ Avance: 60% |

ANEXOS DEL INFORME FINAL
1. Matriz de cumplimiento: docs/final-formats/02_Matriz_cumplimiento_ANGEL_MATEUS_final.xlsx
2. Repositorio de evidencias numerado: docs/final-formats/evidences/
3. Capturas de plataforma: docs/final-formats/evidences/screenshots/
4. URL de validación del MVP: https://dev-palenke-two.vercel.app/
5. Documentación técnica: docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.md (y exportes HTML/PDF si aplican)
6. Protocolo SIG–BI–PostgreSQL–Power BI–Palenke: docs/protocolo-sig-bi-postgresql-powerbi-y-palenke.md
7. Repositorio de código (privado): https://github.com/anuidev8/palenke (acceso por invitación email; ver evidences/10/REPOSITORIO_GITHUB.md)
8. Informes administrativos previos: FORMATO INFORME ADM_ANGEL_ARRIETA_ABRIL_2026.docx; FORMATO INFORME ADM_ANGEL_ARRIETA_MAYO_2026.docx
9. Pendientes de cierre administrativo (cuenta de cobro, seguridad social, RUT, paz y salvo, acta de transferencia y firmas) se anexarán por el canal institucional de Hileros.

NOTA SOBRE GEOPORTAL
El módulo de geoportal/geovisor interno NO se incluye como entregable cerrado del MVP (Fase 1). En este corte solo existe una página/punto de acceso preparatorio (/geoportal). La implementación del módulo corresponde a la siguiente etapa. Ver obligación 8 y entregable 14.7 en la matriz, y evidencia docs/final-formats/evidences/14_7 y screenshots/05-geoportal-acceso.png.

PENDIENTES / CONTINUIDAD (resumen)
- Geoportal interno: siguiente etapa (fuera del MVP).
- Capacitación al equipo (obligaciones 12 y 23): pendiente programar y documentar.
- Transferencia formal de código y accesos administrativos (obligación 10): pendiente acta.
- Contenidos definitivos MJN/litigio y cierre fino Fase 2: insumos de continuidad.
- Optimización avanzada de rendimiento/seguridad (obligación 21): no iniciada en este corte.

Atentamente, 					     VISTO BUENO

| FIRMA CONTRATISTA NOMBRE: Angel Mateus Arrieta Morelo C.C: 1028033422 (Pendiente firma manuscrita / digital) | FIRMA COORDINADOR(A): Francy Conu (Pendiente visto bueno) |
| --- | --- |